**Протокол**

точечной встречи по проекту

«**Внедрение зарплатного проекта»** от 06.03.2023г.

Место встречи: офис заказчика

Участники: ИТ-директор, Гл.бухгалтер, Главный методолог расчета ЗП, Консультант от вендора, Заказчик, Аналитик, Тимлид

Инициатор встречи: Гиричева О.В. – РП

**Вопросы встречи:**

1. ЗНИ - реализация функционала ЭЦП
2. Необходимые дополнительные ресурсы в связи с новым блоком работ
3. Ответственные лица
4. Увеличение сроков , стоимости, скоупа проекта

**Принятые решения:**

В результате обсуждения вопросов встречи были приняты следующие решения:

* Согласована степень влияния изменений на проект (сроки , стоимость, скоуп) с внедрением дополнительного блока ЭЦП (ответственный Заказчик)
* Согласовано привлечение дополнительных ресурсов в виде двух бэкенд-разработчиков на две недели на полный день (ответственный ИТ-директор)
* В связи с внедрением нового блока ЭЦП согласовано увеличение сроков проекта на два месяца до 15.04.2024 г. (ответственный Тимлид);
* Средства будут выделены заказчиком отдельно, срок две недели до 30.03.2023 г. (ответственный Заказчик);
* Внесение изменений в проект (ответственный РП)

Заказчик Иванов И.И.

Р.М Гиричева О.В.

Согласовано со всеми участниками:

ИТ-директор, Гл.бухгалтер, Главный методолог расчета ЗП, Консультант от вендора, Заказчик, Аналитик, Тимлид, РП