**Протокол**

точечной встречи по проекту

«**Внедрение зарплатного проекта»** от 01.03.2023г.

Место встречи: офис заказчика

Участники:

Иванов И.И. – IT - Директор

Гиричева О.В. – Проджект-менеджер (инициатор встречи)

**Вопросы встречи:**

1. Закупка железа и ПО
2. Как альтернатива Облачное хранилище
3. Ответственные лица
4. Увеличение сроков проекта (при положительном первом!)

**Принятые решения:**

В результате обсуждения вопросов встречи были приняты следующие решения:

* Согласована закупка оборудования и сроки (ответственный за закупку

Петров Л.Т. зам. по снабжению)

В связи с закупкой железа согласовано увеличение сроков проекта на полтора месяца до 15.02.2024 г.;

* Альтернативный вариант Облачное хранилище не принят по решению Спонсора проекта;
* Средства будут выделены заказчиком отдельно, срок две недели до 15.03.2023 г. (ответственный Иванов И.И.);
* Внесение изменений в проект (ответственный Гиричева О.В.)

Заказчик Иванов И.И.

Р.М Гиричева О.В.